中山市古镇镇市政维护项目（2024年11-12月）

采购需求

项目概况：

1、采购项目：对古镇镇内市政道路范围内，混凝土路面、沥青路面、盲道、人行道、树池、路沿石、止车石墩、标线标牌、警示桩、雨水井盖、水码、铁码、隔离网、人行道分隔护栏、排水管等拆除项目及其日常的修缮养护；对管理过程中发生的垃圾进行处理以及突发性事件的应急抢险工程处理。供应商必须对所有采购内容进行响应，不允许只对品目内其中部分内容进行响应或报价。

2、本项目由成交供应商负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果成交供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

3、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。

4、供应商必须对所有内容进行响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

5、凡标示有“▲”符号的技术参数将作为重点评分的对象，不代表实质性条款。

6、凡标示有“★”项为实质性条款，如有负偏离，则其响应文件将被评定为无效响应文件。

主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订并生效之日起2个月或预算金额使用完毕（以先到者为准） |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,由采购人按下列程序付款： 1、按当月实际完成量经采购人认可的工程价款后，成交供应商开具发票，采购人办理支付手续，在完成古镇镇财政审批手续后，下一月付款。（付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。） 2、在合同中没有使用或类似工程的单价，按照广东省建设计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息及工程所在地市场单价, 依据工程变更签证，由供应商提出适当的变更价格，由采购人采购标人委托的第三方中介审核后结算。 |
| 验收要求 | 1期：1、成交供应商应做好日常施工及巡查记录，于每月10日前将上月日常施工及巡查工作纪录报送采购人核实，采购人核实后按月办理支付手续，若缺少巡查记录采购人将拒绝验收。 2、工程完工后，成交供应商通知采购人现场验收，采购人必须做好施工前、施工中和竣工后的拍照片工作，验收时一并附上照片(壹套彩色照片)，采购人现场验收合格后，方可进行工程款申报。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

技术要求

- 一、项目说明：

- 1、项目内容：对古镇镇内市政道路范围内，混凝土路面、沥青路面、盲道、人行道、树池、路沿石、止车石墩、标线标牌、警示桩、雨水井盖、水码、铁码、隔离网、人行道分隔护栏、排水管等拆除项目及其日常的修缮养护；对管理过程中发生的垃圾进行处理以及突发性事件的应急抢险工程处理。

- 2、本项目预算和服务期限为：预算金额为2000000元；服务期：自合同签订并生效之日起2个月或预算金额使用完毕（以先到者为准）

- 3、本次磋商将确定1家具备合同服务资格的单位，在其合同服务资格年限内，该单位将作为本项目的服务单位。

- 4、响应供应商应承包及负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括管养范围内的设施的供货、运输、保管、安装、调试、验收、修复、保养及相关服务等。

- 5、★成交供应商在接到任务时需2小时内到现场进行确认，成交供应商要服从采购人的工作安排，接到任务时不得拒绝。（须在响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

6、★成交供应商本项目所投入车辆设备必须专用于本项目，不得用于其他项目，一经发现，视为合同违约，采购人有权与其解除合同。（须在响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

- 二、人员配置：（项目负责人与技术人员不得同一人兼任）

| 序号 | 人员职务 | 人数 | 职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人：二级或以上注册建造师 | 1 | 中级职称或以上 | 注册建造师为市政公用工程专业 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 中级职称或以上 | 给排水、路桥或道桥 |
| 3 | 施工员 | 1 |  | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证 |
| 4 | 安全员 | 1 |  | 安全生产考核合格证（C证） |
| 5 | 作业人员 | 不少于10人 |  |  |

- 注：1、★（1）响应文件内提供人员证书复印件并加盖供应商公章；（2）关于上述人员用工形式的证明（供应商满足以下任意一项即可）：a）提供供应商为其购买的至响应截止时间前6个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）；b）若投标供应商未能提供人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺(承诺原件须盖供应商公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容:若我单位中标，合同签订前保证按招标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳动合同，否则视为我单位放弃中标资格。）；c）如果供应商成立时间或该人员入职不足6个月，则提供人员入职证明及入职时间至今的社保证明复印件；d）如果供应商上述人员为其他用工形式，则供应商还需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间。

- 2、人员的变更：本项目原则上不得更换注册建造师或项目负责人，遇特殊情况时，必须得到采购人的书面认可，并报主管部门备案。供应商提供的替代人选，其资质须等于或高于原人员的资质。

3、★成交供应商应在合同签订之日起10个日历天内，在古镇范围内设立项目部（提供自有房产证明或租用合同复印件加盖供应商公章，或合同签订之日起10个日历日内设立项目部的承诺书，格式自拟）。

三、设备配置：

中山市古镇镇属市政维护项目作业设备配置表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护作业自卸车 | 1台 | 机动车 |  |
| 2 | 维护作业车 | 1台 | 机动车 |  |
| 3 | 巡查车 | 1台 | 机动车 |  |
| 4 | 高压清洗吸污两用车 | 1台 | 5吨或以上 |  |
| 5 | 轮式挖掘机 | 1台 | BD-95W |  |
| 6 | 叉车 | 1台 | 3吨或以上 |  |

1、以上作业设备必须专用于本维护项目，未经采购人人同意，不得用作其他用途。

2、在市政设施养护期间成交供应商机动车必须办理合法的上路手续。

3、成交后按采购人要求对巡查车辆安装GPS系统及车载录像（录像数据必须保留不少于15天以上），并安装相应软件。

4、供应商必须确保最少有一组车辆用于24小时对市政道路进行应急待命。

5、★供应商须承诺，供应商必须在收到成交通知书后的10个日历天内，拟投入设备达到以上基本要求。（须在响应文件中提供承诺函，格式自拟）

6、维护期内，车辆、机械等设备的使用年限须在国家规定的有效期内，供应商应在购置新车辆、机械等设备后方可申请报废旧设备。

7、供应商所递交的设备清单里所有设备必须服务于本项目，未经采购人同意，维护期内不得挪作他用，成交供应商在合同签订前，将设备清单（设备型号、设备功能）提交采购人，采购人根据采购文件包含的设备清单进行现场核查，未达到磋商文件要求视为放弃成交资格。

四、维护费用及调整办法：

1、本项目工程量按实际发生完成量进行结算，由于非供应商原因，采购人所作的工程修改、变更，工程量变更及合同价款调整按以下方式结算：

（1)合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

（2)合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

（3)合同中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，按中标下浮率的相应比例折算执行。变更、修改的工程内容施工单位不得拒绝承担。如因设计、规划调整变更等原因，采购人有权调整采购范围和内容。

五、项目管理:

1、供应商在成交后应详细列出项目实施方案计划，保障项目按期完成。

2、成交供应商在实施养护工程所进行各项工作必须服从采购人现场代表的统一管理。

3、成交供应商必须做好施工的安全保障措施，服从现场交通及城市管理人员的指挥，确保交通畅顺，做好现场安全警示标志，确保过往行人及车辆的安全。

4、成交供应商组织作业人员文明施工，保证维护过程的人员安全；并严格遵守市政、环卫、城管、治安、交通、水、电等部门的规定，采购人协助成交供应商办理相关的审批。

5、在维护过程中维护人员禁止与他人产生的纠纷，如出现安全事故由成交供应商自行负责解决，涉及相关费用由采购人负责。

6、成交供应商必须做到文明施工，维护过程中产生的淤泥垃圾等，即时清理，不能污染路面。

7、成交供应商必须按要求做好日常巡查，发现路面坑洼、井盖破损、护栏损毁等危险因素及时处理，如出现因巡查不力造成的安全事故，一切后果由成交供应商负责。

8、成交供应商在接到任务时需2小时内到现场进行修复，若不能及时恢复，必须做好安全维护工作，如因未做好安全维护工作造成的安全事故，一切后果由成交供应商负责。

9、节假日、晚上均需安排人员值班，确保值班人员电话24小时开机。

10、成交供应商根据采购人提出的指令要求去进行施工，并要积极配合有关部门做好各项迎检工作。

11、成交供应商须巡查道路每天不少于10公里，每半个月须完成全部古镇镇镇属市政道路的巡查，成交供应商可根据实际需要自行增加巡查里程。

12、成交供应商在日常巡查中发现问题必须及时向采购人汇报，维修金额超过贰万元必须经采购人同意后方可进行施工。

六、验收:

1、成交供应商应做好日常施工及巡查记录，于每月10日前将上月日常施工及巡查工作纪录报送采购人核实，采购人核实后按月办理支付手续，若缺少巡查记录采购人将拒绝验收。

2、工程完工后，成交供应商通知采购人现场验收，成交供应商必须做好施工前、施工中和竣工后的拍照片工作，验收时一并附上照片(壹套彩色照片)，采购人现场验收合格后，方可进行工程款申报。

七、质量保证:

1、在本项目维护期间，如果因成交供应商对维修不及时造成采购人或第三方的损失，将由成交供应商负责。

2、成交供应商用于维护项目所需的物资必须符合国家及采购人提出的有关质量标准。

3、若成交供应商承担的维护项目在验收时达不到国家及采购人提出的有关质量标准要求时，采购人有权要求重新修复，并按违约处理，所造成采购人的一切损失由成交供应商承担。

八、付款方式:

1、按当月实际完成量经采购人认可的工程价款后，成交供应商开具发票，采购人办理支付手续，在完成古镇镇财政审批手续后，下一月付款。（付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。）

2、在合同中没有使用或类似工程的单价，按照广东省建设计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息及工程所在地市场单价, 依据工程变更签证，由成交供应商提出适当的变更价格，由采购人或采购人委托的第三方中介审核后结算。

九、技术资料:

技术文件：成交供应商应于每月养护项目结束后向采购人提供相关单位要求提供的技术文档（如工程巡查记录、工程维修申报资料、工程维修资料、工程验收资料、工程结算资料等）。

- 成交供应商承诺，每天巡查古镇镇属市政道路不少于10公里，每半个月须完成全部古镇镇属市政道路的巡查，每个月向采购人提供巡查记录（GPS巡查轨迹）。

十、响应报价：

★供应商须对本项目的全部内容进行报价，报价方式为报出同一下浮率（即：下浮百分点）的方式，下浮率要求为带%的非0正数（响应报价精确到带%号小数点后2位，第三位四舍五入，下同），供应商所报下浮率不是带%的非0正数的将按无效响应处理。即：结算价=项目含税单价×（1-下浮率）×数量，当最终结算总金额超过采购人确认的预算总金额时视为本维护服务结束。供应商应根据本项目的特点将项目中的临时设施、场地租用、文明施工费、保险费、税、临时排污、停电、停水及其他不可预见费等各种费用考虑在报价中，并结合市场情况和自身竞争能力自行确定响应价格。除出现中介预算工程量清单中未包含的内容外，供应商所报的响应价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。若有增加项，所增加项的单价经造价单位按成交下浮率核准、且采购人确认后，按实际工程量进行结算。

1、供应商应交纳的各种规费和税金，措施项目费和其它项目费用等，均应包括在供应商递交的报价文件中。

2、供应商应对其报价正确性及完备性完全负责，一旦成交，均不得以漏项或未考虑为借口来调整合同价款。

十一、安全文明施工的相关要求：

成交供应商维护不能大范围进行，一条路2-3个点依次有序进行，做到潜移默化，维修不扰民，上落班高峰期不施工。在维修施工范围内，放置路牌或警示标志，并用安全护栏带围好，夜间要增设闪光灯，做好各种安全措施及标志。要配备专人负责巡查施工范围的路牌等警示标志是否完好，如发现有歪倒损坏的要及时纠正或更换，杜绝事故发生。在主车道施工，采购人协助成交供应商办理工程占道交通管制审批相关手续，施工人员上班时要穿戴反光衣和佩戴安全帽。

十二、采购人配合条件

如有需要，供应商可在响应文件中列明需由采购人配合的内容，所列配合内容采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。